PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 6]

| Họ và tên | Đỗ Xuân Tân | Mã sinh viên | N25DTCN111 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT7 | Mã đề | 06 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De06.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống quản lý nông trại | Quản lý công nhân | US-01 | Là công nhân , tôi muốn hệ thống tự động chấm công giờ ra vào hợp lệ trên ứng dụng, để tôi có thể nhận lương phù hợp |
| Hệ thống quản lý chất lượng và kiểm soát vận hành | Đề xuất cảm biến | US-02 | Là công nhân, tôi muốn hệ thống cảm biến nhiệt độ, độ ẩm đất, để tôi có thể theo dõi và chăm sóc phù hợp |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Testable | Story thiếu tính năng kiểm thử cho hệ thống phân công phiếu công việc, làm giảm hiệu quả của tính năng. |
| Small | Có quá nhiều tính năng trong cùng một story làm giảm độ hiệu quả và tiêu chí nhỏ gọn, không nói rõ được việc phân công phiếu công việc |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là công nhân, tôi muốn hệ thống phân công phiếu công việc tự động chấm điểm đánh giá cho tôi, để tôi dễ dàng trong việc chấm công làm việc. |
| US-X2 | Là công nhân, tôi muốn hệ thống phân công phiếu công việc có tính năng theo dõi độ ẩm qua cảm biến , để tôi dễ dàng trong việc theo dõi độ ẩm và chăm sóc nông trại phù hợp. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Should have | Nếu có chức năng này thì hệ thống quản lý nông trại sẽ dễ dàng trong việc chấm công của công nhân và giúp tối ưu thời gian khi phải chấm công bằng tay |
| US-02 | Must have | Nếu không có tính năng này hệ thống sẽ khó khăn trong việc kiểm soát nhiệt độ , độ ẩm của đất làm cho việc chăm sóc trở nên khó khăn |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Công nhân A đăng nhập thành công | Công nhân A mở phiếu công việc và bấm đăng nhập | Hiển thị đăng nhập thành công trên hệ thống, và yêu cầu b |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2b) Đã bị huỷ | Màn hình hiển thị kết quả phiếu công việc của CV-001 Của A “đã bị hủy” và quay lại trạn thái bắt đầu |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | DoD | AC | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC: Xác định một điều kiện cụ thể mà story phải thỏa mãn để Po có thể chấp thuận Phạm Vi: Từng Story một DoD: Xác định tiêu chuẩn của một công việc được coi là hoàn thành Phạm Vi: trong từng hạng mục đề xuất theo increment

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Việc làm bảng chấm công cho công nhân với đội ngũ dev việc nhận diện khuôn mặt hay vân tay chỉ cần hoàn thành 2-3 giờ |
| US-02 | 8 | Để mà xác định được độ ẩm thì cần phải có rất nhiều bên khác nhau để đo được thời gian nên cần nhiều thời gian để đo chính xác được độ ẩm của đất |

Planning Poker (thẻ 1, 3, 3, 8): đội nên làm gì tiếp theo?

Chọn ra 2 người nhỏ nhất và lớn nhất để họ có thể trình bày về ý tưởng của mình, tại sao lại chọn , Khi họ trình bày thì lại tiếp tục làm planning poker lúc này thì dễ dàng hoàn thành việc chọn story point.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | Trung bình 24 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) |  |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP |  |
| Sprint Goal (1 câu) |  |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện phiếu công việc trên ứng dụng | Thiết kế / UI/UX | 8 giờ |
| Lập trình kỹ thuật về xem chi tiết phiếu công việc | Lập trình / Dev | 12 giờ |
| Kiểm thử sản phẩm hệ thống xem chi tiết phiếu công việc | Kiểm thử/ Test Case | 4 giờ |
| Tổng giờ công |  | 24 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Tại ngày 4 SP thực tế còn lại khá nhiều so với SP lý tưởng 6,6 SP kết luận đôi đang Ahead of Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Tại ngày 8 SP Vẫn nhiều so với đường lý tưởng 10,2 SP điều này có thể sprint này không thể hoàn thành |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Developers | Scrum Master | Stakeholders | Product Owner |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Po chấp nhận lời đề nghị của Stakeholder và ghi nhận vào Product Backlog vì nó phù hợp với hệ thống quản lý nông trại và tối ưu được tính năng khi trời tối độ ẩm của đất thấp mà khoogn có công nhân làm việc hệ thống sẽ tự động tưới khi độ ẩm thấp